프로젝트 기획서

1. 프로젝트 개요

1.1 개발 팀명과 깃허브 저장소

• 팀명 : 에이원하조

'A등급을 원한다'는 의미를 담고 있으며, 팀원 간 협업을 통해 완성도 높은 AI 서비스를 구현하고자 하는 목표를 가진 팀입니다.

• 깃허브 저장소 : https://github.com/kikimiya0606/capstone-project

1.2 팀 역할 분담

| 이름 | 역할 | 담당 업무 |
| --- | --- | --- |
| 권유진 | 기획 / AI 모델링 | 프로젝트 일정 관리 및 팀 조율, REST API 설계, KoBERT 감정 분류 모델 구조 설계 |
| 강민서 | 데이터 / AI 모델링 | AI Hub 감정 데이터셋 수집 및 전처리, 형태소 분석 및 감정 라벨링, 모델 학습 파이프라인 구축 |
| 차은비 | AI 모델링 / 기획 | OpenAI GPT API 연동 및 프롬프트 엔지니어링, 감정 분석 결과 처리 로직 개발, Firebase 서버 기능 구현 |
| 정윤도 | UI/UX | Flutter 기반 감정 입력·캘린더·캐릭터 성장 화면 구현, 백엔드 API 연동 및 상태 관리 |
| 김란아 | UI/UX | 앱 전체 와이어프레임 및 디자인 시스템 설계, 사용성 테스트 진행, UI 컴포넌트 및 애니메이션 구현 |

1.3 프로젝트 제목

생성형 AI 기반 감정 분석 및 캐릭터 성장 시스템을 활용한 가족 소통 플랫폼

(AI Family Communication Platform)

1.4 프로젝트 배경 및 필요성

【사회적 배경】

현대 사회에서는 1인 가구 증가와 바쁜 생활 패턴으로 인해 가족 간 대화 시간이 점차 감소하고 있습니다. 같은 공간에 거주하더라도 서로의 감정 상태나 일상을 충분히 공유하지 못하는 경우가 많으며, 이는 가족 간 정서적 거리감을 심화시키는 원인이 됩니다.

특히 청소년과 부모 세대 간의 소통 단절 문제는 사회적으로도 중요한 문제로 인식되고 있습니다.

【기술적 배경 및 문제 인식】

기존 메신저 서비스는 단순한 정보 전달 중심으로 운영되기 때문에 감정 교류와 공감 형성에는 한계가 존재합니다. 생성형 AI와 감정 분석 기술의 발전으로 사용자의 감정 상태를 실시간으로 분석하고 맞춤형 대화를 유도하는 서비스 개발이 가능해졌습니다.

【추진 동기】

본 프로젝트는 생성형 AI와 감정 분석 기술을 활용하여 사용자의 감정 기록을 분석하고, 이를 가족 구성원 간 자연스러운 대화의 계기로 연결하는 플랫폼을 개발하고자 합니다. 또한 게임 요소(Gamification)를 접목하여 지속적인 참여를 유도하고 가족 유대감을 강화하는 것을 목표로 합니다.

1.5 프로젝트 주요 기능 및 내용 요약

본 프로젝트는 AI 기반 감정 분석과 가족 커뮤니케이션 기능을 결합한 모바일 플랫폼입니다.

【핵심 기능】

AI 감정 분석 및 공감 알림 : 사용자 일상 기록을 AI가 분석하여 감정 상태 파악 후 공감 메시지 제공

AI 기반 데일리 질문 생성 : 가족 구성원 간 자연스러운 대화 주제 자동 생성

가족 공유 정원 성장 시스템 : 활동량에 따라 캐릭터·정원이 성장하는 게임형 요소

스마트 일정 공유 캘린더 : 가족 공동 일정 관리 기능

감정 기록 기반 타임캡슐 : 감정 데이터를 아카이빙하여 추후 회고 가능

【접근 방법 및 개발 범위】

KoBERT 기반 감정 분류 모델과 OpenAI GPT API를 결합하여 한국어 감정 분석 정확도를 향상시키고, Flutter 기반 모바일 앱과 Firebase 백엔드를 통해 실시간 서비스를 제공합니다.

1.6 프로젝트 목표 및 기대효과

【프로젝트 목표】

AI 감정 분석 기반 가족 소통 시스템 구축

자연스러운 대화 유도 환경 제공

게임 요소(Gamification)를 통한 지속적 서비스 이용 유도

가족 감정 데이터 기반 디지털 아카이브 구축

【기대효과】

가족 간 정서적 거리 감소 및 소통 활성화

사용자 공감 경험 확대

감정 기록 데이터 기반 관계 개선

생성형 AI 기반 감정 서비스 활용 가능성 검증

2. 프로젝트 개발을 위한 기술 적용 계획

2.1 시장 벤치마킹

【유사 서비스 분석】

| 서비스명 | 주요 기능 | 한계점 | 본 프로젝트와의 차별성 |
| --- | --- | --- | --- |
| Between | 커플·가족 간 일정 공유 | 감정 분석 기능 부재 | 감정 분석 + 가족 단위 특화 |
| Slowly | 감성 중심 소통 플랫폼 | AI 개인화 기능 부족 | AI 기반 실시간 감정 분석 |
| 썸원 | 하루 한 질문 기반 대화 유도 | 가족 단위 서비스 미지원, AI 감정 분석 없음 | 가족 구조 + 게임형 성장 시스템 |

본 프로젝트는 단순 채팅 서비스가 아니라 가족 중심 구조, 감정 분석 AI, 게임형 성장 시스템, 캘린더 공유를 통합한 복합 플랫폼이라는 점에서 차별성을 가집니다.

2.2 적용할 AI 기술 개요

| AI 기술 | 활용 목적 |
| --- | --- |
| 생성형 AI (GPT) | 공감 메시지 및 가족 대화 질문 생성, 감정 기반 요약 리포트 생성 |
| 자연어 처리 (NLP) | 사용자 감정 분석 및 텍스트 처리 (KoBERT 기반 한국어 특화) |
| 딥러닝 (Deep Learning) | 감정 분류 모델 학습 및 예측 (Sentiment Analysis) |
| 추천 시스템 | 사용자 맞춤형 질문 및 콘텐츠 추천 |

2.3 모델 구조 및 알고리즘 설계

【데이터 흐름도】

사용자 입력 → 감정 분석 모델(KoBERT) → AI 응답 생성(GPT API) → DB 저장(Firebase) → 사용자 피드백 제공

【주요 알고리즘】

Sentiment Analysis : KoBERT 기반 한국어 감정 분류 모델

Prompt Engineering : 역할 기반 응답 생성, 사용자 상황 맞춤형 출력 제어

추천 알고리즘 : 사용자 감정 이력 기반 맞춤형 질문 추천

텍스트 요약 모델 : 일상 기록을 요약하여 가족 공유 콘텐츠 생성

2.4 데이터 수집 및 전처리 계획

【데이터 출처 및 수집 방식】

AI Hub 한국어 감정 데이터셋

Hugging Face 기반 감정 분석 공개 데이터셋

사용자 테스트 데이터 (동의 기반 수집)

【전처리 방법】

불용어 제거 및 맞춤법 정제

형태소 분석 (KoNLPy 활용)

감정 라벨링 (긍정/부정/중립 등 다중 분류)

【윤리적 고려사항】

개인정보 비식별화 처리

사용자 동의 기반 데이터 활용

감정 데이터 암호화 저장

2.5 개발환경 및 구현 도구

| 구분 | 사용 기술 / 환경 |
| --- | --- |
| 프론트엔드 | Flutter (Dart) |
| 백엔드 | Firebase, Node.js |
| AI 모델 | OpenAI GPT API, Hugging Face (KoBERT) |
| 데이터베이스 | Firebase Realtime Database |
| 개발 언어 | Python, Dart |
| 협업 도구 | GitHub, Notion |
| 하드웨어 | 로컬 PC (GPU: CUDA 지원 환경), Google Colab 보조 |

2.6 LLM 활용

【ChatGPT API 활용】

공감 메시지 생성

감정 기반 요약 리포트 생성

가족 대화 질문 자동 생성

【Claude 및 Cursor 활용】

코드 자동 생성 및 수정, 디버깅 보조

문서 작성 지원 및 프롬프트 엔지니어링

【Hugging Face 및 NLP 모델 활용】

감정 분류(Sentiment Analysis), 텍스트 요약, 키워드 추출

사용자 감정 변화 패턴 분석

【Manus 활용】

서비스 아이디어 구조화, 기능 흐름 및 사용자 시나리오 정리

AI 관련 자료 조사 보조, 프로젝트 문서 초안 생성

3. 프로젝트 추진 계획

3.1 프로젝트 일정표 (Gantt 차트)

| 업무 내용 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 7주 | 8주 | 9주 | 10주 | 11주 | 12주 | 13주 | 14주 | 15주 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 아이디어 기획 및 팀 구성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 요구사항 분석 및 기술 조사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 데이터 수집 및 전처리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AI 모델 설계 및 학습 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 백엔드 서버 구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 프론트엔드 UI 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기능 통합 및 연동 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 사용자 테스트 및 설문 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 결과 분석 및 개선 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 최종 발표 준비 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

★ Milestone : 5주차 – 데이터 수집 완료 / 10주차 – 기획서 발표 / 15주차 – 최종 발표

3.2 프로토타입 개발 계획

1학기 말(15주차)까지 다음 기능 구현을 목표로 모바일 앱 형태의 프로토타입을 우선 개발합니다.

회원가입 및 로그인 (Firebase Auth 연동)

감정 입력 기능 (텍스트 일기 형태)

AI 감정 분석 기능 (KoBERT + GPT API 연동)

공유 캘린더 (가족 일정 공유)

캐릭터 성장 UI (게임형 인터페이스)

3.3 사용자 테스트 또는 설문 계획

【테스트 대상】

대학생 (팀원 및 지인)

가족 단위 사용자 (10가족 목표)

【평가 항목 (UX 사용성 평가)】

UI/UX 만족도

감정 분석 정확도 체감도

기능 편의성 및 지속 사용 의향

Google Forms 기반 설문조사를 실시하고, 수집된 피드백을 반영하여 개선을 진행합니다.

3.4 결과 분석 및 개선 방안 제시

【분석 예정 항목】

감정 분석 정확도 (F1-Score, Accuracy)

사용자 참여율 및 앱 체류 시간

기능 만족도 설문 결과

【피드백 반영 개선 방향】

AI 응답 품질 향상 (프롬프트 튜닝)

캐릭터 성장 시스템 다양화

사용자 맞춤 기능 강화 (개인화 추천 개선)

4. 기대효과 및 향후 발전 방향

4.1 기대효과 요약

본 프로젝트는 AI 기술을 활용하여 가족 간 정서적 교류를 촉진하는 새로운 형태의 소통 플랫폼을 제시합니다. 생성형 AI와 감정 분석 기술을 실제 서비스 형태로 구현함으로써 AI 기술의 실생활 적용 가능성을 검증할 수 있습니다.

| 영역 | 기대효과 |
| --- | --- |
| 사회적 가치 | 가족 간 정서적 거리 감소 및 소통 활성화 |
| 교육적 가치 | AI 기술(감정 분석, 생성형 AI)의 실제 서비스 적용 경험 축적 |
| 산업적 가치 | 감정 기반 AI 소통 플랫폼 시장 진입 가능성 확인 |

4.2 한계점 및 개선 가능성

【현재 한계점】

감정 분석 정확도의 한계 (텍스트 기반 단일 입력)

사용자 입력 의존성 (능동적 기록 필요)

장기 사용 데이터 부족으로 인한 추천 정확도 한계

【개선 가능성】

멀티모달 AI 도입 (텍스트 + 음성 + 표정 분석)

음성 감정 분석 기능 추가

개인 맞춤 추천 기능 강화 (장기 학습 기반)

4.3 후속 연구 또는 서비스 확장 방향

AI 음성 분석 기능 추가

스마트워치 등 웨어러블 기기 연동

가족 상담 AI 기능 개발

노인 돌봄 서비스 연계

상용화 기반 SaaS 플랫폼 구축

5. 참고 문헌 및 자료

[1] OpenAI. (2024). GPT-4o API 공식 문서. https://platform.openai.com/docs

[2] Hugging Face. (2024). Transformers Documentation. https://huggingface.co/docs/transformers

[3] SKTBrain. (2020). KoBERT GitHub Repository. https://github.com/SKTBrain/KoBERT

[4] Google Firebase. (2024). Firebase 공식 문서. https://firebase.google.com/docs

[5] AI Hub. (2024). 한국어 감정 분석 데이터셋. https://aihub.or.kr

[6] Devlin, J. et al. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. NAACL-HLT.